Project Backlog.

Jonathan Torrico

Acá se documento todas las sesiones con una pequeña descripción de lo que se pudo lograr en cada una de ellas, si bien no todas las sesiones tuvieron una duración fija de tiempo, se puede afirmar que cada una tuvo una duración mínima de 6 hasta 10 horas máximo.

02/2/18	- Inicio Proyecto en Godot.

05/2/18	- Definiendo Conceptos Básicos. (Nombre, Tipo de Juego, etc)

07/2/18	- Inicio de Creación del Menú.

12/2/18	- Concepto de 1er Nivel.

14/2/18	- Cambio de Motor Grafico (Godot a Unity).

15/2/18	- Porteando Menú a Unity.
- Porteados Menú Principal, Opciones, Botón Salir, Selección de Nivel.

16/2/18	- Creando 1er Nivel.
- Creado Mapa con múltiples Tilesets, Parte de la Animación del Jugador,	Movimiento y Cámara.

21/2/18	- Arreglado Volume Slider, Cambio de Movimiento usando Rigidbody2D.

22/2/18	- Arreglado Movimiento y Cámara, Agregado Colisión en 1er Mapa.
- Comienzo de trabajo de Animación (Idle, Run, Move, Reload, Shoot con	GameObject Pistola)

24/2/18	- Rehecho Player GameObject (ahora llamado Switch) para permitir cambio	de armas, Animaciones para GameObject Pistola listo para reimportar.

25/2/18	- Reimportado Animaciones para Pistola.
- Switch para Escopeta Agregado.
- Animaciones para Rifle y Escopeta agregados.

26/2/18	- Eliminando basura y scripts que no sirven para mantener un poco el orden.

27/2/18	- Agregado habilidad de disparar proyectiles (Funcionalidad Parcial).

28/2/18	- Funcionalidad Completa de disparo de proyectiles.
- Agregado Trail Effect a Bullet Prefab. (Efecto de trazado de linea).
- Agregado Animaciones de disparo para las tres armas.

01/3/18	- Agregado Sonidos Placeholder a las armas.
- Funcionalidad Parcial de HUD (Salud).
- Mensaje cuando el Jugador muere.

02/3/18	- Funcionalidad Parcial del HUD (Contador de Balas).
- Arreglado Problema de Colision entre Prefabs (hacia que las balas se destruyeran	cuando colisionaban entre ellas mismas.)

03/3/18	- Funcionalidad de Contador de Balas y Recarga después de cierta cantidad	de segundos para las tres armas.
- Optimizado un poco el código usando funciones a la hora de disparar cualquiera de	las armas.

04/3/18	- Arreglado el formato en todos los scripts.
- Agregado Animaciones de Disparo y Recarga para Pistola. (Aunque están semis-	de-sincronizados)

05/3/18	- Agregado fix para evitar que el arma equipada se vuelva inutilizable cuando	se cambia de arma en el medio de la animación. Aplicado a los tres scripts	correspondientes a cada uno.
- Modificado Animaciones de Recarga y Disparo a cada arma dependiendo si se	presiona el botón correspondiente.

08/3/18	- Inicio de trabajo relacionado con IA enemiga, persigue al jugador hasta	cierto radio con patrones de movimiento predeterminados.

09/3/18	- Cambio de tipo de IA usando A* Pathfinding Project, detecta al jugador entre cierto	rango y empieza a perseguirlo.

10/3/18	- Añadido sonido de dolor cuando el jugador colisiona contra un enemigo.
- Función de reinicio de nivel cuando el jugador muere, sino vuelve al menú	principal del juego.
- Actualizados sonidos de las armas.

11/3/18	- Ajustadas las animaciones de las tres armas, ahora sincronizadas, utilizando menos	nodos de animación logrando el mismo efecto (4 a comparación de 7).
- Corregidos los valores de recarga para sincronizarlos con las animaciones, antes no	se actualizaban por el inspector ni a través de script.

12/3/18	- Cambios en el tipo de IA. Se le asigna un destino (el jugador) y este buscara un	camino (entre la sección actual) para llegar al objetivo asignado.

17/3/18	- Creación de AudioManager el cual contiene un array con todos los sonidos, con	opciones para volumen, pitch y loop para cada sonido agregado al array,	reproduciéndose directamente desde ahí, con la excepción del menú, el cual	tiene un AudioSource propio para la musica aparte.

- Creación de un menú de Pausa, con botones para resumir el juego, volver al menú,	o salir de la aplicación, al presionar el botón el juego se pausa por completo,	deshabilitando movimiento de teclado, apuntado con el mouse,cambio de armas y	disparos.

24/3/18	- Realizando fundación de Segundo Nivel.

30/3/18	- Creado Tilemaps para el segundo nivel.

31/3/18	- Finalizado la creación del 2do Nivel.
- Agregado Tilemap Collider para establecer los limites del mapa.
- Agregado UI, Menú de Pausa y Jugador al nivel.
- Agregado Sonidos.

01/4/18	- Agregado A* Pathfinding Graph.
- Agregados Enemigos.
- Agregado AI.
- Creación de Health Pack con sonido. Restaura 25 HP
- Conversión de Ítems Enemigos a GameObject para optimización.
- Creación de Adrenaline Shot, con sonido, duplica la velocidad de movimiento por	10 secs.
- Creación de Loading Screen, con barra de progreso.

07/4/18	- Arreglo de algunos bugs correspondiente con el funcionamiento del 2do Nivel.
- Realizando fundación del ultimo Nivel.
- Agregado Tilemap Collider para el limite del mapa.
- Terminado Ultimo Mapa.
- Importado UI, Jugador.
- Agregado Sonido Ambiente

08/4/18	- Agregado AI Pathfinding.
- Agregado Menú de Pausa.
- Agregados Enemigos.
- Agregado Sonido Ambiente
- Agregados Consumibles (Healthpacks, Adrenaline Shots)

09/4/18	- Arreglado un problema con la resolución en el menú, ahora se muestra	correctamente, sin exceso de zoom.

10/4/18	- Arreglado Mensajes de Re intentar descolocados en los 3 niveles.

11/5/18	- Agregado Animación de Movimiento para los enemigos en cada nivel.
- Agregado Jefes Finales del ultimo nivel.
- Arreglado los valores de HP de los Enemigos finales de cada nivel.
- Importados todos los documentos a formato OpenOffice (.odt).
- Agregado comentarios para la explicación del funcionamiento de los scripts.

13/5/18	- Agregado comentarios a los scripts faltantes.
- Agregado Barra de Vida el Jefe del Primer Nivel.
- Agregado Trigger para finalizar el nivel y cargar el siguiente (1er Nivel).
- Agregado Trigger para bloquear el camino y evitar abuso de los limites de los	Gráficos del Pathfinder (1er Nivel).

18/6/18	- Después de un largo receso (Parciales), Comienzo Trabajo de Traducción a	Español.

03/7/18	- Agregado Barra de Vida el Jefe del Segundo Nivel.
- Agregado Trigger para finalizar el nivel y cargar el siguiente (Segundo Nivel).
- Agregado Trigger para bloquear el camino y evitar abuso de los limites de los	Gráficos del Pathfinder (Segundo Nivel).